附件2：

医疗保障信息业务编码贯标工作计划表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码小组 | 具体编码 | 平台维护工作 | 系统落地工作 | 牵头单位 | 时间安排 |
| 1 | 病种编码组 | 按病种结算病种、日间手术病种、门诊慢特病病种 | 在国家平台上对有关信息进行全量维护，并根据变动情况进行实时更新。 | 根据本地系统情况，采取新增库表、增加国家编码字段，进行本地编码和国家编码的映射或者直接替换。 | 各市、区医保部门 | 2月 |
| 2 | 两定编码组 | 定点零售药店、定点医疗机构 | 在国家平台上对定点单位信息进行全量维护，并根据变动情况进行实时更新。 | 1.在本地信息系统定点单位管理库里增加国家编码字段，与市库定点单位医保编码进行映射。2.对于日常新增单位及时进行动态维护，在本地系统中做好国家编码的维护工作。 | 各市、区医保部门和各定点医药机构 | 2月 |
| 医保医师、医保护士、医保药师 | 在国家平台上对定点单位从业人员信息进行全量维护，并根据变动情况进行实时更新。 | 本地信息系统建立医师、药师、护士数据库，要求各医院按国家编码上传医师信息，并在医保结算清单上体现。 | 各市、区医保部门和各定点医药机构 | 2-3月 |
| 3 | 三目录编码组 | 药品、医疗服务项目、医用耗材 | 按照“省对国家”、“市对省”、“两定对医保”的步骤，实现映射三步走。 | 在本地系统增加药品、诊疗项目、耗材的国家编码字段，按照“市对省”、“两定对医保”的步骤，做好本地编码和国家编码的映射。 | 各市、区医保部门 | 2月 |
| 4 | 医保系统编码组 | 医保系统单位、医保系统工作人员 | 在国家平台上对有关信息进行维护，并根据变动情况进行实时更新。 | 在本地信息系统中涉及操作人员相关的业务中添加相关国家编码字段。 | 各市、区医保部门 | 2月 |
| 5 | 结算清单组 | 疾病诊断和手术操作、结算清单 | 下载医保版疾病诊断和手术操作编码、结算清单。 | 1.在本地信息系统中按照国家编码建立疾病诊断和手术操作库，增加结算清单相关功能。2.定点医疗机构直接应用医保版疾病诊断和手术操作编码标准。3.定点医疗机构按照结算清单要求改造HIS系统、传输相关数据。4.实时接口原则不改动，所需数据定期上传，建立数据质控要求，定期发布通报。 | 各市、区医保部门和各定点医疗机构 | 2-3月 |